## Slide 1: Spammers

## Slide 2: Hangman
Programmiermethoden und Werkzeuge
Mertcan Arikaner, Patryk Romanowicz, Samuel Fast

## Slide 3: Ideenfindung
Text Adventure
Snake
Schiffe versenken
Interaktive Lernplattform
Schach
Hangman

## Slide 4: Der Anfang
Entscheidung für Hangman

## Slide 5: Warum Hangman?
bekanntes Spiel
Viele Möglichkeiten zur Erweiterung des Spiels
Kindheitserinnerungen/Nostalgie
Umsetzbares Niveau

## Slide 6: Umsetzung von DevOps und Agile
Linter in GitHub
Scrum und Scrumboard
Feature Branch workflow

## Slide 7: Das Fundament aufbauen
gemeinsames Programmieren
fertiges Inkrement
eine gemeinsame Basis wurde gelegt
Scrum wurde hier noch nicht wirklich umgesetzt

## Slide 9: 1.Sprint
Freiheit bei der Entwickung (Aufteilung von Aufgaben
essentielle Features
neues Inkrement
Review: “Userinterface nicht geschafft.”

## Slide 11: Retrospective
Winterschlaf
schlechte Kommunikation
Einsicht der Probleme und bessere Kommunikation

## Slide 12: 2.Sprint
weitere Features
Spiel benutzerfreundlicher machen
bessere Umsetzung von Scrum
Review: Highscore und Themengebiete implementiert.

## Slide 14: Retrospective
deutlich bessere Kommunikation
besseres Teamwork allgemein( zusätzlich zu den Scrum Mettings Treffen über Discord )
bessere Stimmung im Team -> Spaß am Projekt
Strategie kann beibehalten werden(evtl. noch mehr Meetings)

## Slide 15: 3. Sprint
Bugfixes
testen von Grenzfällen und Funktionalität
Letzte Anpassungen und Logo
Review: Sprintziele geschaftt(außer einem Nice to have Feature)

## Slide 17: Retrospective
stressiger da man mitten in den Klausurvorbereitungen steckt
ansonsten wie im 2. Sprint
Präsentationstermin früher wählen und früher anfangen am Projekt zu arbeiten

## Slide 18: Probleme in den Sprints

## Slide 19: Welche Probleme gab es?
schlechte/keine Kommunikation am Anfang
Merge - Konflikte
Schwierigkeiten beim einsteigen in git
Codestyle einhalten
Mangel an programmierpraktischer Erfahrung

## Slide 20: Meinung
„zu viel Freiheit fürs erste Semester“
„Scrum ist in etwas größeren Teams sicherlich sinnvoller“
„ Schwierigkeiten beim Einschätzen der Komplexität des Spiel“

## Slide 21: Fazit/Was nehme ich mit?
früher anfangen
Erste Erfahrungen(GitHub, Scrum, DevOps)
neue Erkenntnisse in Java

## Slide 22: Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!